# Tock Tock Alarm

Registro de Reuniones del Proyecto APT

Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: Capstone – Proyecto APT

Institución: Duoc UC

Fecha: Abril 2026

Integrantes:

- José Díaz

- Nicolás Pozo

- Martín Lara

# Índice

Índice	2

1. Introducción	3

2. Registro de Reuniones	3

1. Reunión 1 – Semana 2	3

2. Reunión 2 – Semana 3	4

3. Reunión 3 – Semana 4	4

4. Reunión 4 – Semana 5	5

5. Reunión 5 – Semana 6	5

6. Reunión 6 – Semana 7	6

7. Reunión 7 – Semana 8	6

3. Conclusión	7

# 1. Introducción

El presente documento tiene como finalidad registrar las reuniones de coordinación y seguimiento realizadas durante el desarrollo del Proyecto APT TockTockAlarm.

Estas reuniones fueron utilizadas como instancias de revisión de avances, coordinación de tareas, identificación de dificultades técnicas y planificación de actividades relacionadas con el desarrollo progresivo del sistema.

Asimismo, las reuniones permitieron mantener una comunicación constante entre los integrantes del equipo, favoreciendo el trabajo colaborativo y el seguimiento continuo del estado del proyecto.

# 2. Registro de Reuniones

## Reunión 1 – Semana 2

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | Martes – Semana 2 |
| Participantes | José Díaz, Nicolás Pozo, Martín Lara |
| Modalidad | Reunión virtual mediante Google Meet |
| Temas Tratados | Definición inicial del proyecto, problemática identificada y objetivos principales del sistema |
| Acuerdos | Definir funcionalidades principales relacionadas con turnos, alarmas y asistencia |
| Tareas Asignadas | Levantamiento inicial de requerimientos y análisis de tecnologías para desarrollo del sistema |
| Observaciones | Se definió orientación inicial del Proyecto APT TockTockAlarm |

## Reunión 2 – Semana 3

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | Martes – Semana 3 |
| Participantes | José Díaz, Nicolás Pozo, Martín Lara |
| Modalidad | Reunión virtual mediante Google Meet |
| Temas Tratados | Organización del proyecto, estructura inicial del sistema y planificación técnica |
| Acuerdos | Definir tecnologías principales y estructura base del proyecto |
| Tareas Asignadas | Configuración inicial del entorno de desarrollo y organización del repositorio |
| Observaciones | Se inició planificación técnica relacionada con frontend, base de datos e integración del sistema |

## Reunión 3 – Semana 4

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | Martes – Semana 4 |
| Participantes | José Díaz, Nicolás Pozo, Martín Lara |
| Modalidad | Reunión virtual mediante Google Meet |
| Temas Tratados | Desarrollo de autenticación, estructura funcional y primeros módulos del sistema |
| Acuerdos | Continuar desarrollo de funcionalidades base relacionadas con acceso y navegación |
| Tareas Asignadas | Desarrollo de autenticación mediante Firebase y estructura inicial del sistema |
| Observaciones | Se revisaron avances iniciales relacionados con integración del sistema |

## Reunión 4 – Semana 5

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | Martes – Semana 5 |
| Participantes | José Díaz, Nicolás Pozo, Martín Lara |
| Modalidad | Reunión virtual mediante Google Meet |
| Temas Tratados | Desarrollo del módulo de gestión de turnos y alarmas agrupadas |
| Acuerdos | Continuar integración de funcionalidades relacionadas con organización de turnos |
| Tareas Asignadas | Desarrollo de funcionalidades asociadas a alarmas y gestión de horarios |
| Observaciones | Se identificaron mejoras relacionadas con estructura funcional del sistema |

## Reunión 5 – Semana 6

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | Martes – Semana 6 |
| Participantes | José Díaz, Nicolás Pozo, Martín Lara |
| Modalidad | Reunión virtual mediante Google Meet |
| Temas Tratados | Integración de funcionalidades relacionadas con geolocalización y asistencia |
| Acuerdos | Continuar pruebas relacionadas con marcaje y validación de ubicación |
| Tareas Asignadas | Integración de funcionalidades asociadas a geolocalización y validaciones técnicas |
| Observaciones | Se revisaron dificultades técnicas relacionadas con pruebas funcionales |

## Reunión 6 – Semana 7

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | Martes – Semana 7 |
| Participantes | José Díaz, Nicolás Pozo, Martín Lara |
| Modalidad | Reunión virtual mediante Google Meet |
| Temas Tratados | Revisión de documentación, metodología de trabajo y organización de evidencias del proyecto |
| Acuerdos | Organizar documentación técnica y evidencias asociadas al Proyecto APT |
| Tareas Asignadas | Desarrollo de documentos relacionados con metodología, requerimientos y organización del proyecto |
| Observaciones | Se revisó estructura general de documentación y evidencias del sistema |

## Reunión 7 – Semana 8

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | Martes – Semana 8 |
| Participantes | José Díaz, Nicolás Pozo, Martín Lara |
| Modalidad | Reunión virtual mediante Google Meet |
| Temas Tratados | Revisión de avances individuales de los integrantes y estado actual de funcionalidades del sistema |
| Acuerdos | Revisar integración de avances desarrollados por cada integrante y validar funcionamiento conjunto del sistema |
| Tareas Asignadas | Continuar desarrollo de funcionalidades pendientes y mejoras relacionadas con integración del sistema |
| Observaciones | Se planificó revisión técnica de avances individuales y seguimiento del estado general del proyecto |

# 3. Conclusión

Las reuniones de seguimiento realizadas durante el desarrollo del Proyecto APT TockTockAlarm permitieron mantener una coordinación constante entre los integrantes del equipo, facilitando la planificación de tareas, revisión de avances y resolución de dificultades técnicas identificadas durante el proyecto.

Asimismo, estas instancias contribuyeron al fortalecimiento del trabajo colaborativo y al desarrollo progresivo de funcionalidades alineadas con los objetivos definidos para el sistema.

Además, las reuniones semanales permitieron mantener seguimiento continuo del estado del proyecto y organizar de manera progresiva las distintas etapas relacionadas con desarrollo técnico, documentación y validación de funcionalidades del sistema.